# PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

## Thành viên 1: Lập trình Cốt lõi và Trải nghiệm Điều khiển (Core Mechanics)

### Nhiệm vụ chính

Chịu trách nhiệm xây dựng các chức năng nền tảng của trò chơi, đảm bảo nhân vật di chuyển mượt mà, hệ thống camera ổn định và các thao tác điều khiển hoạt động chính xác.

### Tiến độ thực hiện

Tuần 1 – 2

- Thiết lập dự án Unity và cấu trúc thư mục.

- Lập trình hệ thống di chuyển nhân vật bằng các phím WASD.

- Thiết lập camera theo dõi nhân vật.

- Xử lý va chạm cơ bản giữa nhân vật và môi trường.

Tuần 3 – 10

- Quản lý hệ thống Input.

- Xây dựng các phím tương tác (ví dụ: phím E để tương tác với NPC hoặc công trình).

- Hỗ trợ các thành viên khác trong việc tối ưu và tái cấu trúc mã nguồn.

Tuần 11 – 12

- Kiểm thử toàn bộ hệ thống điều khiển.

- Sửa lỗi liên quan đến vật lý và di chuyển.

- Tổng hợp và đồng bộ mã nguồn dự án.

## Thành viên 2: Quản lý Dữ liệu, Kho đồ và Lưu trữ (Data & Inventory)

### Nhiệm vụ chính

Quản lý toàn bộ dữ liệu vật phẩm, tài nguyên, tiền tệ và trạng thái của người chơi trong quá trình trải nghiệm trò chơi.

### Tiến độ thực hiện

Tuần 1 – 2

- Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho các loại tài nguyên như gỗ, đá, nông sản và tiền.

Tuần 3 – 4

- Xây dựng cơ chế thu thập tài nguyên.

- Hoàn thiện hệ thống Inventory và Item System.

Tuần 5 – 10

- Xây dựng hệ thống kinh tế (Economy System).

- Cung cấp các hàm xử lý cộng/trừ tài nguyên và tiền tệ.

- Hỗ trợ hệ thống mua bán và phần thưởng nhiệm vụ.

Tuần 11

- Phát triển tính năng Save/Load.

- Lưu và khôi phục toàn bộ tiến trình chơi.

Tuần 12

- Kiểm thử lỗi liên quan đến mất vật phẩm.

- Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu tiền tệ và tài nguyên.

## Thành viên 3: Logic NPC, Nhiệm vụ và Sự kiện (NPC & Quest System)

### Nhiệm vụ chính

Phụ trách xây dựng hệ thống NPC, hội thoại, nhiệm vụ và các sự kiện nhằm tạo chiều sâu nội dung và tăng khả năng giữ chân người chơi.

### Tiến độ thực hiện

Tuần 1 – 4

- Xây dựng cốt truyện cơ bản.

- Thiết kế danh sách NPC.

- Soạn nội dung hội thoại và hệ thống nhiệm vụ.

Tuần 5 – 6

- Lập trình NPC với hoạt ảnh nhàn rỗi cơ bản.

- Xây dựng Dialogue System.

- Xây dựng Quest System bao gồm giao nhiệm vụ, kiểm tra tiến độ và trao thưởng.

Tuần 7 – 8

- Kết nối hệ thống nhiệm vụ với tiến trình phát triển làng.

- Phối hợp với thành viên phụ trách xây dựng công trình.

Tuần 9 – 10

- Xây dựng Festival Event (Sự kiện kết thúc trò chơi).

- Tập hợp NPC tham gia lễ hội.

- Hiển thị các chỉ số tổng kết như Reputation, số khách du lịch và số công trình hoàn thành.

Tuần 11 – 12

- Kiểm thử chuỗi nhiệm vụ.

- Đảm bảo không xảy ra lỗi kẹt tiến trình.

- Hỗ trợ chuẩn bị nội dung thuyết trình dự án.

## Thành viên 4: Hệ thống Xây dựng và Phát triển Làng (Building & Progression)

### Nhiệm vụ chính

Xây dựng cơ chế phát triển làng, quản lý công trình và hệ thống điểm danh tiếng (Reputation).

### Tiến độ thực hiện

Tuần 1 – 6

- Chuẩn bị các Prefab công trình:

  - Farm

  - Market

  - Homestay

  - Animal Farm

  - Lake Park

  - Tourist Center

Tuần 7 – 8

- Xây dựng Building System.

- Cho phép người chơi lựa chọn vị trí xây dựng.

- Trừ tài nguyên tương ứng khi xây công trình.

Tuần 9 – 10

- Xây dựng hệ thống Reputation.

- Cộng điểm khi hoàn thành công trình:

  - Farm: +10 Reputation

  - Market: +15 Reputation

  - Homestay: +20 Reputation

  - Animal Farm: +15 Reputation

  - Lake Park: +20 Reputation

  - Tourist Center: +20 Reputation

- Xây dựng điều kiện chiến thắng:

  - Đạt 100 Reputation.

  - Hoàn thành các công trình bắt buộc.

Tuần 11 – 12

- Cân bằng trò chơi.

- Điều chỉnh giá xây dựng công trình.

- Điều chỉnh tốc độ tăng Reputation.

## Thành viên 5: AI Du khách, Bản đồ và Giao diện (AI, Map & UI)

### Nhiệm vụ chính

Thiết kế môi trường làng du lịch, giao diện người dùng và hệ thống AI mô phỏng khách du lịch.

### Tiến độ thực hiện

Tuần 1 – 2

- Thiết kế bản đồ làng bằng các Asset có sẵn.

- Bố trí cây cối, hồ nước, đường đi và các khu vực xây dựng.

Tuần 3 – 6

- Thiết kế giao diện người dùng (UI).

- Xây dựng các cửa sổ Inventory, Quest, Shop và Statistics.

- Thiết lập hệ thống điều hướng NavMesh hoặc Waypoint cho khách du lịch.

Tuần 7 – 8

- Hoàn thiện giao diện người dùng.

- Kiểm thử khả năng di chuyển của AI trên bản đồ.

Tuần 9 – 10

- Xây dựng Tourist System.

- Tính toán số lượng khách du lịch dựa trên Reputation:

  - 0 – 20 Reputation: 0 khách/ngày

  - 21 – 40 Reputation: 3 khách/ngày

  - 41 – 70 Reputation: 5 khách/ngày

  - Trên 70 Reputation: 10 khách/ngày

- Lập trình AI cho khách:

  - Di chuyển từ cổng làng đến các công trình.

  - Tham quan các địa điểm.

  - Tạo doanh thu cho người chơi.

Tuần 11 – 12

- Hoàn thiện giao diện Festival Event.

- Hỗ trợ tổng hợp báo cáo dự án.

- Kiểm thử giao diện và trải nghiệm người dùng.

# Kết quả mong đợi sau 12 tuần

Sau khi hoàn thành dự án, nhóm sẽ xây dựng được một trò chơi mô phỏng phát triển làng du lịch văn hóa, trong đó người chơi có thể thu thập tài nguyên, xây dựng công trình, tương tác với NPC, hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao điểm danh tiếng và thu hút khách du lịch. Trò chơi kết thúc khi người chơi đạt đủ điều kiện phát triển làng và tổ chức thành công lễ hội văn hóa địa phương.